关于房建类项目安装工程造价的全过程管理

符永晖  咨域（海南）国际工程咨询有限公司

摘  要：项目的全过程涵盖建设工程策划可研、设计、合同签订、施工、运营、维护等多个阶段。随着建筑行业的发展，造价管理在这其中的地位已经越来越重要。安装工程造价作为建设工程的重要组成部分，是不可缺少的。在实施全过程管理的过程中对于整个项目大数据的收集、整理形成完整的信息数据库，结合实践中的工程实际状况，将数据信息运用到全过程管理中，可以逐步强化全过程造价管理的可靠性、真实性、多元性，可以在降低工程成本的基础上，促进企业经济效益的提升及能源消耗的节约。以下内容主要从机电安装工程的一些特点，及整个过程的重要影响因素与相关的造价控制措施进行分析。

关键词：全过程造价；安装工程；预算；工程管理

前言：由于机电安装工程具有为建筑预期功能提供保障的能力，因而安装工程也可以被看作是房建项目的重要影响因素。随着建筑技术的不断发展，绿色建筑理念的产生，已经让建筑工程施工技术得到了优化。从建筑施工技术发展历程来看，特别是机电安装工程施工质量问题始终都是建筑工程施工企业所关注的重要内容。如何做到既保证质量的情况下又能够使得造价成本的最优化，使建筑企业市场竞争力能够不断提升，是现今全过程管理人员需要思考的问题。

1.机电安装工程的安装特点与造价控制特点

房屋建筑工程的建设项目总投资覆盖整个全过程造价，下图所示的内容为建设项目总投资及全过程中各阶段造价管理组成的主要内容：

图 1 房屋建筑工程建设项目总投资的主要内容

机电安装工程是建筑工程项目中的重要组成部分。机电安装工程的特点主要表现在以下两个方面：第一是机电安装工程设备、材料量能很大，种类、规格、型号多样化；第二是机电安装工程隐蔽性部位较多。在保证机电安装工程施工质量的基础上，还需要促进工程安装美观度的提升。所以在机电安装工程特点的影响下，机电安装工程造价管理工作涉及到了事前控制、事中控制和事后控制等多个方面。在事中控制时，相关人员需要对变更材料、设备进行及时处理，有利于事后控制工作的顺利开展。

2.机电安装工程造价的影响因素

2.1机电安装工程人员的专业素质

首先工程人员因素是机电安装工程造价的主观影响因素。在机电安装工程工作开展过程中有着密切的联系。在工程各个环节均由人发挥主导作用的情况下，人员的专业素质会成为设计合理性、施工、材料管理规范性、机械设备使用损耗情况的影响因素。机电安装工程涉及到了图纸设计、安装操作、工程试运行、调试、工程验收、工程结算等多个环节。在图纸设计方面，设计人员需要根据房建工程实际情况确定机电安装工程设计技术方案。在机电安装操作环节，施工人员需要严格按照图纸内容和相关规范、规程开展施工作业。为保证机电安装工程的施工质量，相关人员在工程验收阶段需要积极履行自身的工作职责。如下图所示的内容就是某建筑机电安装施工中验收通过的水电井安装效果图。以上设计、施工、验收等环节将影响工程造价结算总价。

图 2 水电井安装效果图

机电工程造价人员的专业水平、职业道德水平也可以被看作是工程造价控制的影响因素。工程造价人员对企业内部成本预算、成本控制的不合理性，直接导致工程造价成本的偏高或偏低，从而影响工程质量。工程造价人员与专业分包施工企业、材料供应商相互勾结所产生的营私舞弊行为也会给机电安装工程的工程质量带来不利的影响。

2.2工程变更

设计变更管理、现场变更管理是机电安装工程造价控制的重要内容。科学化的变更管理机制有助于造价管理的实效性与时效性的发挥，从而避免日后结算互相扯皮。在施工过程中缺乏变更管理的问题是一些施工单位在机电安装工程领域存在的突出问题。缺乏变更管理所表现出来的将是忽视变更造价管理情况的出现，这些问题往往会导致工程总体造价低下或拖延结算时间的情况。例如：有变更不及时走变更签字程序、不及时向建设单位提供工程变更造价等，待工程结算时再来统一补变更手续，从而可能导致争议出现而拖延工程结算时间。

2.3施工管理因素

受机电安装施工现场实际情况的影响，安装图纸与实际安装之间出现的偏差，已经成为了工程造价成本控制的主要影响因素。此时人员管理工作的科学性与材料管理机制的合理性会成为工程造价的主要影响因素[2]。因而施工管理因素对机电安装工程造价的影响主要表现在了以下三个方面：一是现场安装管理机制的科学性；二是工程管理制度的规范性；三是工程量清单计价管理的规范性。

2.4工程招标问题

随着建筑技术的不断发展，工程招标制度已经在建筑机电安装项目领域得到了普及。很多建设单位都会借助招投标机制选择施工单位。现阶段房建工程机电安装管理机制尚不完备，陪标现象和暗箱操作问题仍然是机电安装工程招标领域存在的突出问题。从施工方的角度来看，工程招标行为可以被看作是施工单位的施工成本重要影响因素。如果参与投标的施工单位采用了不正当投标的行为，由此而引发的工程造价不准确的问题（多以施工方竞标价低于实际造价问题为主）。会让施工企业在实际施工环节蒙受一定的成本损失，此时企业处于维护自身利益的需要，可能表现出未按照甲方合同要求进行安装施工的问题。

2.5工程结算问题

工程结算环节是工程造价控制的最后环节，也是工程造价控制工作中所不可忽视的环节。在机电安装工程领域，工程结算阶段也是经济纠纷问题高发阶段。工程结算中出现的工程量计量争议问题、工程变更问题、施工方伪造变更材料问题、施工合同条款争议问题、工程量清单漏项问题是引发经济纠纷的主要因素。一旦引发经济纠纷，结算时间将拖延，这是对工程造价成本控制相当不利的。当然，实际也会存在建设单位拖延承建单位结算时间的问题。

3.机电安装工程造价控制措施

3.1构建科学化、合理化的机电安装工程造价控制目标

构建科学化、合理化的机电安装工程造价控制目标，应主要从两方面考虑：一是科学化、合理化的材料、设备价格。二是科学化、合理化的施工方案。在工程量清单占主导的建筑行业，综合单价在没有重大变更的前提下是固定的。再者，材料、设备造价占机电安装工程造价总额的比重相当的大，是机电安装工程造价主导因素。因此,科学化、合理化的材料、设备价格是造价控制目标影响因素之一。由于机电安装工程涉及的材料、设备品种多，而且价格体系多元化，使得同种材料、设备有几种价格并存。我们应及时掌握材料、设备市场行情信息，保证所使用的材料、设备即满足合同要求、规范规程要求，价格又最优。从而合理有效的达到工程造价控制目标。根据建筑机电安装工程的实际情况，由于机电管线相对密集，因而管线相互交叉问题的出现，会给机电安装工程施工进度带来不利影响，从而影响造价控制目标。因而施工管理人员在对施工图纸内容进行详细分析的基础上，需要制定科学化、合理化的施工方案，并要对实际施工过程中可能出现的问题的解决措施进行完善。如下图3所示的内容为房建工程施工方案中管道的安装程序。

图 3 建筑机电安装工程管道施工程序

上图3中的内容可以被看作是工程施工质量的保障。因造价控制目标应服从于工程质量，工程质量应服务于造价控制目标，两者相辅相成。故而在机电安装工程开展过程中，相关人员需要严格按照制定的科学化、合理化的施工方案内容开展施工。

3.2提升机电安装工程造价管理人员的素质

针对造价管理人员对机电安装工程的主观影响，造价管理人员的自身素质的提升，也成为了促进机电安装工程造价分析的准确性。对于工程造价者而言，加深对工程管理和经济学等方面的知识的了解，有助于工程造价的科学性与合理性的提升。除了部门领导人员以外，各级员工也需要参与到工程造价体系之中。在注重全部员工的经济工程知识水平的基础上，对现有的成本控制机制进行完善，可以为工程造价管理方式的创新提供保障。

3.3做好竣工结算工作

竣工结算工作是工程造价控制领域的最后阶段，复查工作和核算工作是建筑机电安装工程竣工验收阶段所不可缺少的内容[3]。在工程竣工验收合格以后，相关造价人员需要及时对机电安装工程造价进行内部成本核算。在规定期限内向建设单位报送结算相关文件，机电安装工程造价所涉及到的资料必须报全，其主要资料有：材料、设备代用确认单、材料、设备价格确认文件、工程变更证明、工程量清单、施工图纸、竣工图纸、合同文件等资料。在收到建设单位对结算文件提出的疑问后，应第一时间组织相关造价人员核对并答复。随时做好对量、对价的准备。进入结算阶段，先编制完结算计划方案，结算计划方案要的具体的时间要求，启动时间和完成时间，预估最终结算目标值。还要分析项目总共有多少份合同，梳理那些合同具备结算条件，每个阶段要进行修正。结算顺序是先结算分包，后结算总承包。总承包结算是需要相当长的时间过程，而分包合同额小，只有分包结算完后，总承包界面才彻底清晰。

结语：机电安装工程的工程造价控制事关建筑工程的成本控制。施工管理因素对机电安装工程造价的影响与现场安装管理机制的科学性、工程管理制度的规范性、工程量清单计价管理的规范性之间有着较为密切的联系。工程变更问题、人员管理和结算管理等问题是机电安装工程造价的主要影响因素。制度规范与施工设计规范是机电安装工程成本控制与质量控制的保障因素。在注重全部员工的经济工程知识水平的基础上，对现有的成本控制机制进行完善，可以为工程造价管理方式的创新提供保障。

参考文献：

- 亢磊.浅谈建筑机电安装工程的造价管理及成本控制[J].江西建材,2018

- 王杰.建筑机电安装工程造价控制的要点[J].住宅与房地产,2017

- 汪顺旭.建筑机电设备安装工程造价控制措施[J].绿色环保建材,2017

[4]黎城.机电安装工程中的造价与成本控制[J].价值工程，2015.8

# Text boxes

管道元件检验

预留、预埋

管道测绘放线

施工准备

管道支架制作安装

管道加工预制

管道安装

系统试验

竣工验收

试运行

系统清洗

防腐绝热